U m o w a nr DT.220.4.2.2020 - projekt

zawarta w dniu ……………. r. w Poznaniu pomiędzy:

- Miastem Poznań, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji – Samorządowym Zakładem Budżetowym, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań,

reprezentowanym przez:

- Dyrektora- Łukasza Miadziołko

przy kontrasygnacie

- Kingi Haremskiej – Kierownika Działu – Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

zwaną dalej "Wykonawcą".

§ 1

1. 	Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 	polegających na montażu dźwignika nożycowego wraz z budową szybu windowego, 	przebudową ściany oporowej i rozbudową chodnika, na potrzeby obsługi magazynu 	i archiwum zakładowego w budynku POSiR przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.

- Na przedmiot umowy określony powyżej składa się zakres robót wymieniony w:

  - projekcie wykonawczym „Przebudowa ściany oporowej, rozbudowa chodnika, budowa szybu windowego oraz montaż dźwignika nożycowego na potrzeby obsługi archiwum zakładowego i magazynu w budynku POSiR”, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;

  - projekcie budowlanym „Przebudowa ściany oporowej, rozbudowa chodnika, budowa szybu windowego oraz montaż dźwignika nożycowego na potrzeby obsługi archiwum zakładowego i magazynu w budynku POSiR”  wraz z decyzją nr 2142/2020 z dnia 21.10.2020 r. udzielającą pozwolenia na budowę,  stanowiącymi zał. nr 2 do Umowy;

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Przebudowa ściany oporowej, rozbudowa chodnika, budowa szybu windowego oraz montaż dźwignika nożycowego na potrzeby obsługi archiwum zakładowego i magazynu w budynku POSiR”, stanowiącej zał. nr 3 do Umowy;

  - przedmiarze robót „Dźwignik nożycowy”, stanowiącym zał. nr 4 do Umowy;

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje:

  - wykonanie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, zgodnie z dokumentami, o których mowa ust. 1 lit. a), b), c) i d) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

  - dostawę, montaż i wykonanie rozruchu oraz badania dźwignika nożycowego, przygotowanie wniosku oraz dwóch kompletów dokumentacji w celu rejestracji urządzenia w UDT, udział oraz zapewnienia obecności konserwatora posiadającego właściwe uprawnienia w badaniu odbiorczym przeprowadzanym przez UDT, uzyskanie pozytywnego wyniku badania odbiorczego UDT (zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019.667. ze zm.) z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)).

  - ustanowienie oraz zapewnienie przy realizacji niniejszej umowy kierownika budowy. Funkcje te mogą pełnić osoby  posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualny wpis na listę właściwej izby samorządu budowlanego. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcę zobowiązany będzie do: sporządzenia i podpisania oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i sporządzenia planu BIOZ w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, prowadzenia dziennika budowy, a po zakończeniu robót sporządzenia oświadczenia o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami, oraz dopełnienia innych wymaganych obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

  - wykonanie wymaganych przepisami prób i pomiarów urządzeń i instalacji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;

  - przeprowadzenie szkolenia pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzeń, a także sporządzenie instrukcji  eksploatacji urządzeń;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz specyfikacje techniczne urządzeń wraz z wymaganymi certyfikatami CE lub deklaracjami zgodności wg. polskiej normy. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w trzech wydrukowanych egzemplarzach wraz z wykazem opracowań oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na ogólnodostępnym nośniku danych.

  - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficznie;

  - przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

  - nieodpłatną usługę serwisu urządzeń w okresie udzielonej gwarancji;

  - wykonanie nieodpłatnych przeglądów urządzeń (wymaganych aktualnymi przepisami oraz warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonej Zamawiającemu) w okresie udzielonej gwarancji;

  - zapewnienie obecności na naradach koordynacyjnych swoich kompetentnych przedstawicieli w tym kierownika budowy. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą,

- Wszystkie urządzenia zewnętrzne muszą charakteryzować się odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, oraz być przystosowane do intensywnej pracy w zakresie ujemnych oraz bardzo wysokich temperatur z zakresu -20º do 40º.

- Wszystkie urządzenia i elementy muszą być nowe i nieużywane.

- Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich norm wymaganych dla  urządzenia objętego przedmiotem zamówienia (deklaracje zgodności, certyfikaty, badania itp.) oraz  pełną dokumentację techniczną (instrukcję obsługi dostarczanego sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, itp.) a także wszelkie inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzenia, zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym przeznaczeniem.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu umowy, a wszystkie prace będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu robót.

- Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, dostarczy materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad.

- Wykonawca uznaje, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy.

§ 2

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez którekolwiek z osób, za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, także wobec osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 złotych, które jest ważne do …............ r.

- Jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, na okres krótszy, niż okres obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca oświadcza, iż przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7, zawrze nową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł z terminem obowiązywania nie krótszym niż termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin realizacji całości przedmiotu umowy ustala się maksymalnie do dnia ……………….. r.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest:

- zapewnić terminowość wszystkich płatności,

- zapewnić nadzór inwestorski.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania prac w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia i przestrzegania przepisów BHP oraz wymagań BHP dla Wykonawcy - stanowiących zał. nr 5 do Umowy

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na koszt własny i ryzyko,

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

- utrzymania porządku na placu budowy, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność.

- stosowania w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, mających związek z realizacją niniejszej umowy oraz ponoszenie ewentualnych opłat i kar za przekroczenie, w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska.

- ponoszenia odpowiedzialności za odpady wytworzone w czasie budowy, zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania nimi, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych, zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami;

2. Wykonawca ponosi koszty:

- zorganizowania pomieszczeń socjalnych i zapewnienia warunków bhp,

- zabezpieczenia placu budowy, w tym ochrony mienia znajdującego się na placu budowy.

§ 6

- Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego i końcowego, a Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru częściowego i końcowego w terminie do 10 dni od złożenia pisemnego oświadczenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

- Częściowe i końcowy odbiór robót, odbędą się pisemnymi protokołami odbioru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację o której mowa w § 1 ust. 2 umowy.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy – poprzez wpis w dzienniku budowy. W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą:  kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór ostateczny robót odbędzie się pisemnym protokołem odbioru, po upływie 14 dni od upływu okresu gwarancji.

- § 7

- Z ramienia Zamawiającego do kontaktu i podpisania protokołów odbiorów, o których mowa w § 6, upoważniony jest ………………..., nr tel. ………………..., e-mail: ……………………….. lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.

- Z ramienia Wykonawcy do kontaktu i podpisania protokołów odbiorów, o których mowa w § 6, upoważniony jest  …………………………………………………nr tel. ………………..., e-mail:

§ 8

Podpisanie niniejszej umowy przez Wykonawcę stanowi dowód na okoliczność tego, 	że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz terenem robót, znane 	są 	mu warunki lokalne, w których prowadzone będą roboty i nie zgłasza z tego tytułu 	żadnych zastrzeżeń.

§ 9

- Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bądź odstąpić od umowy zachowując prawo do kar umownych przewidzianych w § 13 umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje Wykonawca niezwłocznie po obciążeniu go przez Zamawiającego i przekazaniu potwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może nastąpić w terminie do 30 dni od stwierdzenia, że wady nie nadają się do usunięcia.

§ 10

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 	kwotę ……………. zł netto plus VAT w wysokości ………………. zł, co stanowi razem 	kwotę …………………. zł brutto (słownie: …………………), zgodnie z załączonym Ofertą 	Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy.

§ 11

- Wynagrodzenie określone w § 10 płatne będzie w miesięcznych częściach, według stanu zaawansowania robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura z załączonym bezusterkowym częściowym protokołem odbioru, a w przypadku ostatniej transzy – bezusterkowym końcowym protokołem odbioru, oraz dokumentacją o której mowa w § 1 ust. 2.

- W przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę,  konieczne jest złożenie wraz z fakturą przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wykonanych przez nich robót, dostaw lub usług.

- Zamawiający ureguluje należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………...….wg wystawionej faktury w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie i na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT.

- Jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem  rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podmiotów VAT, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na białej liście podatników VAT.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym   NIP 209 -00-01-440.

9.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

NIP ….................…

10.  Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody

Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

§ 12

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy wskazany w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców.

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część przedmiotu umowy wskazanego w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy powierzoną podwykonawcom.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę lub aneks do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub aneksu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem aneksu do umowy oraz uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w następującym trybie:

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy lub projektem aneksu do umowy z podwykonawcą;

  - w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy lub aneksu do umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do umowy lub aneksu do umowy;

  - zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy lub aneksu do umowy będzie jednoznaczne z odmową udzielenia zgody;

  - w przypadku odmowy określonej w lit. c), Wykonawca może ponownie przedstawić projekt umowy lub projekt aneksu do umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu aneksu do umowy, przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż należności związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały podwykonawcom zapłacone. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:

  - w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawców, a uiszczenia ich przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zapłaconą kwotę,

  - Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach, takich jak potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać, w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianych do wykonania,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia i terminów płatności,

  - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,

  - gwarancji jakości zrealizowanego zakresu robót.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 umowy,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad w protokole odbioru,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto w § 10 za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub ich zmian, w terminie wynikającym z § 12 ust. 8, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych w trybie § 12 ust. 6 lit. b), w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 7 dnia po dniu zgłoszenia zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

- W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony umowy, niezależnie od kar umownych mogą dochodzić, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 14

- Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu umowy udziela Zamawiającemu ………... miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w tym dostarczone urządzenia, liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi zaoferowanej gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

- Wykonawca zapewnia, że dołoży najwyższej staranności i gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany  przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad wykonanego przedmiotu umowy np. technicznych, technologicznych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu umowy lub obniżających jego jakość.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany, nie dopełni obowiązku w terminie określonym w wezwaniu, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym wszelkie inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy oraz przepisów prawa.

§ 15

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady przedmiotu umowy, do naprawy lub wymiany wadliwej części przedmiotu umowy na wolną od wad w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w terminie określonym w wezwaniu o którym mowa w § 14 ust. 6 . Termin na naprawę lub wymianę wadliwej części przedmiotu umowy liczy się od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady, dokonanego za pomocą e-mail  Wykonawcy, którego adres wskazany został  w niniejszej umowie.

- W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinna zostać dokonana naprawa lub wymiana, Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji. Wysokość i zasady naliczania tych kar zostały określone w § 13 umowy.

- W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami np.: z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym nawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawności działania przedmiotu umowy. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu lub materiałów, to za wykonanie tych czynności w okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie związane z tym koszty.

§ 16

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 równej …....………… zł (słownie: ……………………… zł).

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

  - opóźnienia w rozpoczęciu robót dłuższego niż 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

  - opóźnienia w wykonywaniu robót wskazującego na to, że umowa nie zostanie wykonana w terminie określonym w § 3 ust. 2,

  - istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - likwidacji  Wykonawcy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) może nastąpić w terminie do 30 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach o których mowa w ust. 1 lit. d) i e) – w terminie do 21 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Skutki odstąpienia od umowy nie dotyczą możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych, roszczeń odszkodowawczych.

§ 18

- 1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, 			     w szczególności gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności, w szczególności :

- nieprzewidziane warunki wykonywania przedmiotu umowy, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

- niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające przez kolejne 3 dni – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dokumentacji budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okoliczności będące przeszkodą w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

    - wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych;

    - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

    - konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w miejscu realizacji przedmiotu umowy W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla profesjonalisty;

- wystąpienie braku możliwości wykonania robót budowalnych z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy;

- działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- niemożności wykonania robót budowlanych z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- 2. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy w szczególności w przypadku zmiany 	technologii wykonywania 	robót budowlanych i/lub rodzaju materiałów, z których będą 	wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji 	materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 	cechach użytkowych lepszych lub 	jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo 	właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga 	pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez 	Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem 	producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii 	realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga zmiany umowy;

- 3. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

- każdy wniosek o zmianę umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy;

- Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania umowy.  Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie.

- 4.  Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.

- § 19

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów POSiR

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych 	Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i 	Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 	Poznań, tel. 61 835 	79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). 	Wyznaczyliśmy inspektora ochrony 	danych, z którym można się kontaktować 	pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor 	ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na 	adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
	 Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu zawarcia z Państwem umowy 	i jej realizacji (w tym m.in. prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych) na 	podstawie art. 	6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 	umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 	żądanie osoby, której dane dotyczą, 	przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c 	RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 	ciążącego na administratorze).

3. Komu przekazujemy Państwa dane? 
	Po podpisaniu z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną 	umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji 	Publicznej 	Miasta Poznania.
	W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to 	konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
	Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi 	zawarliśmy umowy w szczególności:
	- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów 	informatycznych,
	- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting 	poczty 	elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest j	ednak 	wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze 	świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 
	Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą 	zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
	Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w 	takich 	okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
	Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują 	zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank (w 	przypadku 	przekazywania Państwu środków finansowych).

4. Okres przechowywania danych 
	Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o 	jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 	okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
	Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich 	sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 	przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 	Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 	narusza

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 	Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie 	skutkowało 	brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy.
	Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej: ustawy o rachunkowości,  	ustawy z o podatku od towarów i usług.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 	ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 	danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 20

- 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10, przenosi na Zamawiające	go autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w związku z wykonywa	niem przedmiotu Umowy, w zakresie:

- 1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszech	niania utworów w postaci materialnych nośników utworów, w szczególności techniką 	drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;

- 2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszech	niania utworów w postaci cyfrowego zapisu utworów, zarówno poprzez umieszczanie 	jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dys	kietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również po	przez udostępnianie utworów jako produktu multimedialnego w sieciach teleinforma	tycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworów na serwerze, w sieci Inter	net, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących 	udział w przekazie internetowym);

- 3) prawa do rozpowszechnia utworów zarówno w formie materialnych nośników jak i 	w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publicz	ne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie utworów publiczności w taki spo	sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybra	nym;

- 4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 	przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzempla	rzy, zarówno w formie materialnych nośników utworów jak i ich cyfrowej postaci;

- 5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.

- 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania  	z utworów, w szczególności do dokonywania przeróbek, modyfikacji i adaptacji dokumen	tacji, co nie będzie stanowić uszczerbku dla prawa do utworów w wersji utworu pierwotne	go.

- 3. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników utworów jaki i ich cy	frowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością.

- 4. Postanowienia ust. 1-3 nie naruszają praw autorskich osobistych.

- 5. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu Umowy Wykonawca będzie 	dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okre	ślonych  w wyżej, które przenosi na Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 23

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralną częścią umowy są załączniki:

  - nr 1- Projekt wykonawczy „Przebudowa ściany oporowej, rozbudowa chodnika, budowa szybu windowego oraz montaż dźwignika nożycowego na potrzeby obsługi archiwum zakładowego i magazynu w budynku POSiR”,

  - nr 2 - Projekt budowlany „Przebudowa ściany oporowej, rozbudowa chodnika, budowa szybu windowego oraz montaż dźwignika nożycowego na potrzeby obsługi archiwum zakładowego i magazynu w budynku POSiR” wraz z decyzją nr 2142/2020 z dnia 21.10.2020 r. udzielającą pozwolenia na budowę,

  - nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Przebudowa ściany oporowej, rozbudowa chodnika, budowa szybu windowego oraz montaż dźwignika nożycowego na potrzeby obsługi archiwum zakładowego i magazynu w budynku POSiR”,

  - nr 4 - Przedmiar robót „Dźwignik nożycowy”,

  - nr 5 - Wymagania BHP  dla Wykonawcy,

  - nr 6 - Oferta Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |